SZEGEDI SZC VASVÁRI PÁL GAZDASÁGI ÉS 
INFORMATIKAI TECHNIKUM

Az 5 0613 12 03 Szoftverfejlesztő és -tesztelő szakképesítés 
vizsgaprojektjének dokumentációja

Royal Delivery
Ételrendelő app

Készítették:

Fábián Bernát

Gurbán Ákos

Nálhi Csongor

SZEGED

2026.

PLÁGIUM NYILATKOZAT

Alulírott „tanulók nevei” a Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum hallgatói kijelentjük, hogy a „projekt feladat címe” című vizsgaprojekt dokumentációja a saját munkánk.

Szeged, 2026.04. 30.

Fábián Bernát	Gurbán Ákos	Nálhi Csongor

TARTALOMJEGYZÉK

Feladatkiírás	1

Tartalmi összefoglaló	3

Motiváció	1

Létező, hasonló megoldások bemutatása	1

Tervezés fázis	3

Implementáció (megvalósítás) fázis	4

Adatbázis terv	4

Tesztelés és dokumentációírás fázis	5

Projektmenedzsment és munkaszervezés	5

Kockázatok és kihívások	5

Minőségbiztosítás	6

Továbbfejlesztési lehetőségek	6

Telepítés	6

A mi szoftverünk előnyei a továbbiakhoz képest	7

Használati útmutató és rendszerdokumentáció (kivonat)	8

Áttekintés	8

Technológiai háttér	8

Támogatott platformok	8

Futtatás fejlesztői környezetben	8

Indítási parancsok	8

Fő funkciók	9

Kosár funkció	9

Funkcionalitás	9

Elérhető műveletek	9

Weboldal	9

Áttekintés	9

Node.js Backend	10

Áttekintés	10

Célfelhasználók	10

● Admin Panel	10

● API Dokumentáció	10

● Dashboard	10

● Health Monitor	10

React Admin Felület	10

Áttekintés	10

Célfelhasználók	10

WPF Asztali Alkalmazás	10

Áttekintés	10

Célfelhasználók	11

Előnyök	11

Alkalmazott architektúra: MVVM	11

Az MVVM célja	11

Rétegek felépítése	12

Model	12

View	12

ViewModel	12

Tesztelés	12

Tesztelési szempontok	12

Összegzés	13

Elért eredmények	16

Jövőbeli tervek a projekt továbbtervezésével kapcsolatban	16

Záró értékelés	16

Mesterséges intelligencia használata a pályamunka elkészítése során	17

A projekt korábbi bemutatása	17

IRODALOMJEGYZÉK	18

MELLÉKLETEK	19

# Feladatkiírás

A csapat célja egy olyan ételrendelő szoftver elkészítése volt, amely weben, mobilon és weben is használható, adattárolási és -kezelési funkciókat is megvalósít és RESTful architektúrának megfelelő szerver és  kliens oldali komponenseket egyaránt tartalmaz. A kliens oldali komponens vagy komponensek egyaránt alkalmasak webes és mobil eszközökön történő használatra. Mobil  eszközre kifejlesztett kliens esetén natív mobil alkalmazással hozzávetőlegesen megegyező felhasználói élményt nyújtó webes kliens érhető el.

# Tartalmi összefoglaló

Az alkalmazott módszerek:

- Rendszeres csapatmegbeszélés

- Feladatok felosztása csapattagok között

- Verziókövetés Git segítségével

Technológiák:

- Webes modul: Vue, React, Node.js backend, SQLite adatbázis

- Mobil modul: React native, Expo, Supabase backend, Postgres adatbázis

- Verziókezelés: Git, GitHub

- Fejlesztői környezet: VSCode

# Motiváció

Az online ételrendelési rendszerek az elmúlt évtizedben robbanásszerűen elterjedtté váltak, különösen a nagyvárosokban, amelyhez a Covid-időszak beköszöntése jelentősen hozzájárult, amely rendkívül megdobta ezeknek a rendszereknek a piaci értékét. Ezek a rendszerek lehetővé teszik, hogy a felhasználók online felületen keresztül rendeljenek ételt különböző éttermekből vagy boltokból, majd futárszolgáltatáson keresztül házhoz szállíttassák azt.

A hagyományos ételrendelés problémái

- A hagyományos, telefonos vagy személyes ételrendelés számos olyan nehézséget rejt magában, amelyeket a modern rendszerek hivatottak orvosolni:

- Kommunikációs korlátok: A telefonos rendelés során gyakoriak a félreértések, a hibásan feljegyzett címek vagy tévesen rögzített ételek.

- Átláthatatlanság: A vásárló nem látja valós időben a készletet, az árak változását vagy az aktuális várakozási időt.

- Nyomonkövethetőség hiánya: Hagyományos úton a megrendelőnek nincs információja arról, hogy a rendelése éppen elkészítés alatt áll-e, vagy már a futárnál van.

- Adminisztrációs teher: Az éttermek számára a papíralapú vagy elszórtan tárolt adatok kezelése nehezíti a statisztikák készítését és az üzleti döntéshozatalt.

## Létező, hasonló megoldások bemutatása

1.1.1 Hasonló szolgáltatások

- Wolt

- Foodora

- Bolt Food

- Uber Eats

- DoorDash

A legismertebb hasonló szolgáltatások magyarországon például a Wolt, a Foodora, valamint a Bolt Food, amelyek számos másik országban is működnek. Emellett léteznek olyan rendszerek is, amelyek elsősorban logisztikai támogatást nyújtanak a kiszállítási folyamatokhoz, például a Deliveo. Az Egyesült Államokban még elterjedt ételszolgáltatás a DoorDash és az Uber Eats.

A Wolt egy nemzetközi ételrendelő platform, amely mobilalkalmazáson és webes felületen keresztül teszi lehetővé az éttermek kínálatának böngészését és a rendelések leadását. A rendszer egyik fő jellemzője a modern felhasználói felület, a valós idejű rendeléskövetés és a futárok integrált kezelése. A Wolt platform nagy hangsúlyt fektet a felhasználói élményre, valamint az éttermek és futárok közötti hatékony koordinációra.

A Foodora (korábban NetPincér, illetve FoodPanda) az egyik legrégebbi és legelterjedtebb hazai ételrendelő platform. A Wolthoz hasonló szolgáltatást nyújt, amely szintén lehetővé teszi az éttermekből történő online rendelést és a futárok által végzett kiszállítást. A Foodora rendszerében a felhasználók kiválaszthatják az éttermeket, megtekinthetik az étlapot, majd leadhatják rendeléseiket. A platform emellett rendszerint promóciókat és kedvezményeket is biztosít a felhasználók számára.

A Deliveo egy futároknak szánt logisztikai és futármenedzsment rendszer, amely segíti a vállalkozásokat a kiszállítások megszervezésében és nyomon követésében. A rendszer támogatja a rendeléskezelést, az útvonaltervezést és a futárok munkájának koordinálását.

Említésre méltó még a kifli.hu, amely egy Csehországi élelmiszer-kereskedelmi technológiai vállalat, a Rohlik Group magyarországi leányvállalata, és a https://royaldelivery.metro.rest, amely szintén egy román székhelyű ételértékesítő vállalat. Ez a két vállalat is erősen inspirálta a projekt bizonyos részeit.

A Royal Delivery projekt alapötlete hasonló elven működik, hiszen célja egy olyan rendszer létrehozása, amely lehetővé teszi az éttermek kínálatának megjelenítését, valamint az adatok kezelését és a rendelések nyilvántartását. A hasonlóság elsősorban abban mutatkozik meg, hogy mindhárom rendszer az ételrendelési folyamat digitalizálását célozza, és több szereplőt - például felhasználókat, éttermeket és futárokat - kapcsol össze egy közös platformon.

Ugyanakkor a Royal Delivery projekt több szempontból is eltér a nagy kereskedelmi rendszerektől. A Wolt és a Foodora elsősorban nagyméretű, valós környezetben működő szolgáltatások, amelyek több országban működnek, és komplex infrastruktúrát használnak. Ezzel szemben a Royal Delivery csak egy demonstrációs projekt, amelynek elsődleges célja, hogy gyakoroljuk egy komplex szoftverrendszer megtervezését és megvalósítását.

További különbség, hogy a Royal Delivery rendszer több különböző technológiát integrál egy projekt keretében. A rendszer webes frontendeket (Vue és React), egy Node.js alapú backend szolgáltatást, valamint egy WPF asztali adminisztrációs alkalmazást is tartalmaz. Architekturális mintának az MVVM-et használtuk.

Összességében elmondható, hogy a Royal Delivery projekt koncepcióját a már létező ételrendelő rendszerek inspirálták, azonban a projekt célja nem egy kereskedelmi szolgáltatás utánozása, hanem egy egyedi ételrendelő szoftver megvalósítása és bemutatása volt.

## Tervezés fázis

A projektmunkát gondos tervezéssel kezdtük.

A tervezés során felosztottuk a főbb fejlesztési területeket a csapattagok között:

- Csongor feladata a webes felület kialakítása az egyszerű felhasználók számára, elsősorban azoknak, akik asztali számítógépen vagy böngészőből használják a rendszert.

- Bernát feladata a mobilra való elérhetőség megoldása, hogy a felhasználók mobileszközökön is kényelmesen használhassák az ételrendelő appunkat.

- Ákos feladata az admin felületet lefejlesztése, saját backenddel és adatbázissal. Emellett ő felelős az alkalmazás modern és reszponzív css megjelenésének kialakításáért.

Ezután meghatároztuk a projekt célját és hatókörét. A Royal Delivery esetében nem egy éles, kereskedelmi használatra szánt rendszer létrehozása volt a cél, hanem egy olyan demonstrációs szintű ételrendelő alkalmazás elkészítése, amely bemutatja az általunk választott szoftverfejlesztési technológiák használatát.

A tervezési szakaszban elkészítettük a részletes követelményleírást, a követelményspecifikációt képekkel, a Product Backlogot, a Sprinttervet, a Gantt-diagramot, valamint az adatbázisséma első változatát. Ezek segítségével átláthatóvá vált, hogy milyen funkciókat kell megvalósítani, milyen sorrendben érdemes haladni, és melyik feladat kihez tartozik.

Külön figyelmet fordítottunk a rendszer architektúrájára. A projektet moduláris felépítésben terveztük meg, hogy a mobilalkalmazás, a weboldal, a backend és a React admin felület külön-külön is fejleszthető legyen. A backend esetében RESTful architektúrát terveztünk Node-ban, hogy az API végpontokon keresztül egységes módon szolgálja ki a különböző kliensalkalmazásokat.

A felhasználói felület megtervezéséhez Figma látványtervet és wireframe-eket készítettünk. Royal DeliveryEzt használtuk arra, hogy előre meghatározzuk az alkalmazás főbb képernyőit, az oldalstruktúrát, a navigációt és a felhasználói folyamatokat. A látványtervezés során törekedtünk arra, hogy az alkalmazás egyszerűen kezelhető, átlátható és modern megjelenésű legyen.

Az adatbázist a DBDiagram.io-ban terveztük meg. Az adatbázisistervezés során meghatároztuk a rendszer legfontosabb entitásait, például a felhasználókat, éttermeket, ételeket, rendeléseket, rendelési tételeket, futárokat és jogosultsági szinteket. A logikai adatmodell kialakításánál fontos szempont volt, hogy a rendelési folyamat teljes egészében leképezhető legyen, az adatok pedig következetesen és bővíthető módon legyenek tárolva. A tervezés végére rendelkezésre állt egy olyan alap adatbázisterv, amely alapján a csapat meg tudta kezdeni az implementációt.

[Adatbázis-diagram]

A részletes előkészítés segített abban, hogy a fejlesztés szervezettebb legyen, a feladatok ne fedjék egymást feleslegesen, és minden csapattag pontosan tudja, melyik modulért felel.

## Implementáció (megvalósítás) fázis

A megvalósítási szakasz során a projektet moduláris szemléletben, különálló, de egymással kommunikáló komponensek formájában fejlesztettük. A fejlesztés során elsődleges célunk az volt, hogy minden platformon működőképes, stabil és demonstrálható rendszert hozzunk létre.

A backend szolgáltatások RESTful architektúrára épültek, amely lehetővé teszi a különböző kliensek – mobilalkalmazás, weboldal és adminisztrációs felület – egységes kiszolgálását. A szerveroldali komponensek feladata az üzleti logika kezelése, az adatbázis-műveletek lebonyolítása, valamint a hitelesítési és jogosultsági folyamatok biztosítása.

A frontend oldalon kiemelt szerepet kapott a felhasználói élmény. A publikus weboldal és a mobilalkalmazás célja a gyors és intuitív rendelési folyamat biztosítása volt, míg az adminisztrációs felületek az adatok kezelését, szerkesztését és monitorozását támogatták.

A megvalósítás során külön figyelmet fordítottunk a komponensek újrafelhasználhatóságára, a kód tisztaságára, valamint arra, hogy a projekt hosszú távon is bővíthető maradjon.

## Adatbázis terv

A rendszer több adatbázis-technológiát alkalmaz az eltérő modulok igényeihez igazodva. A mobilalkalmazás és a felhőalapú funkciók esetében PostgreSQL adatbázist használtunk Supabase környezetben, amely valós idejű adatkezelést és hitelesítési szolgáltatásokat is biztosít.

A Node.js backendhez SQLite adatbázis kapcsolódik, amely könnyű telepíthetőséget és gyors fejlesztési ciklust tett lehetővé. A WPF alapú asztali adminisztrációs alkalmazás külön MySQL adatbázist használ, amely a lokális adatkezelést támogat.

Az adatmodell központi elemei:

- Felhasználók

- Éttermek

- Ételek

- Rendelések

- Rendelési tételek

- Futárok

- Jogosultsági szintek

Az entitások közötti kapcsolatok biztosítják a rendelési folyamat teljes körű leképezését, az adatkonzisztenciát és a későbbi bővíthetőséget.

## Tesztelés és dokumentációírás fázis

A projekt végső szakaszában kiemelt szerepet kapott a funkcionális ellenőrzés, a hibajavítás és a dokumentáció elkészítése.

A tesztelés során manuális módszerekkel ellenőriztük:

- a felhasználói felületek működését,

- az API végpontok helyes válaszait,

- az adatbázis-kommunikációt,

- a platformok közötti kompatibilitást,

- a hibakezelési folyamatokat.

A dokumentációírás során célunk az volt, hogy a projekt felépítése, technológiai háttere, használata és fejlesztési folyamata átlátható módon bemutatható legyen. A dokumentáció elkészítése egyben segítette a rendszer strukturált áttekintését és a jövőbeni továbbfejlesztés megalapozását is.

## Projektmenedzsment és munkaszervezés

A fejlesztési folyamat során agilis szemléletet alkalmaztunk, amely lehetővé tette a folyamatos visszacsatolást és az iteratív fejlesztést.

A csapat rendszeres megbeszéléseket tartott, ahol:

- áttekintettük az aktuális feladatokat,

- meghatároztuk a prioritásokat,

- felosztottuk a következő sprint feladatait,

- értékeltük az előző időszak eredményeit.

A feladatkövetést backlog és sprintterv alapján végeztük, amely biztosította a fejlesztési folyamat átláthatóságát.

Ez a munkaszervezési modell hozzájárult ahhoz, hogy a projekt komplexitása ellenére minden modul összehangoltan fejlődjön.

## Kockázatok és kihívások

A projekt során több technikai és szervezési kihívással kellett szembenéznünk.

A legnagyobb kihívások közé tartozott:

- több különböző technológia összehangolása,

- eltérő adatbázis-rendszerek kezelése,

- több platform egyidejű fejlesztése,

- időgazdálkodás és erőforrás-elosztás.

A kihívások kezelésére folyamatos kommunikációt, részletes tervezést és moduláris fejlesztési megközelítést alkalmaztunk.

Ennek eredményeként a projekt sikeresen elérte a kitűzött demonstrációs célokat.

## Minőségbiztosítás

A minőségbiztosítás célja az volt, hogy a fejlesztett rendszer stabil, bemutatható és szakmailag vállalható állapotba kerüljön.

A minőség fenntartása érdekében:

- egységes kódolási elveket alkalmaztunk,

- verziókezelő rendszert használtunk,

- rendszeresen ellenőriztük a modulok működését,

- dokumentáltuk a főbb technikai döntéseket.

A projekt során törekedtünk arra, hogy a megoldások ne csupán működőképesek, hanem strukturáltak és hosszú távon is karbantarthatók legyenek.

## Továbbfejlesztési lehetőségek

A Royal Delivery rendszer jelenlegi formájában demonstrációs célokat szolgál, ugyanakkor technikai alapjai lehetővé teszik a további bővítést.

Lehetséges jövőbeni fejlesztések:

- többnyelvű támogatás,

- online fizetési rendszerek integrációja,

- térképes futárkövetés,

- ajánlórendszer mesterséges intelligencia segítségével,

- automatizált tesztelési infrastruktúra kiépítése,

- felhőalapú skálázás és konténerizáció.

A projekt architektúrája megfelelő alapot biztosít ezek fokozatos megvalósításához.

## Telepítés

A telepítés részletei a FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVben és a FEJLESZTŐI DOKUMENTÁCIÓban találhatóak.

## A mi szoftverünk előnyei a továbbiakhoz képest

- Bár a Royal Delivery egy demonstrációs projekt, több olyan technikai előnnyel rendelkezik, amely kiemeli:

- Technológiai sokszínűség: A projekt egyedülálló módon ötvözi a modern webes technológiákat (React, Vue), a mobil platformot és az asztali (WPF) alkalmazásokat egyetlen ökoszisztémában.

- Platform-függetlenség: A felhasználók bármilyen eszközről (asztali gép, mobilböngésző, natív élményt nyújtó webes kliens) kényelmesen elérhetik a szolgáltatást.

- Helyi adatbiztonság és stabilitás: A WPF adminisztrációs felület lehetővé teszi a lokális adatfeldolgozást, ami biztonságérzetet ad az üzletvezetőknek, és mentesíti őket a folyamatos webes autentikáció kényszerétől.

- Moduláris felépítés: A réteges architektúra (Presentation, Business, Data layers) biztosítja, hogy a rendszer könnyen bővíthető és karbantartható maradjon, akár új adatbázisok vagy funkciók integrálása esetén is.

# Használati útmutató és rendszerdokumentáció (kivonat)

Jelen bekezdés a projekt teljes rendszerének felépítését, célját és használatát ismerteti röviden, de a teljes felhasználói kézikönyvért és fejlesztői dokumentációért a Google Drive-ban olvassák el a megfelelő dokumentumot. A rendszer több platformon működik, hogy különböző felhasználói csoportok számára is kényelmes, gyors és modern megoldást biztosítson. A fejlesztés során kiemelt figyelmet kapott a skálázhatóság, a felhasználói élmény, valamint a különböző eszközök közötti kompatibilitás.

A rendszer fő elemei:

- Mobilalkalmazás

- Weboldal

- Node.js backend rendszer

- React alapú adminisztrációs felület

- WPF asztali alkalmazás

1. Mobilalkalmazás

## Áttekintés

A mobilalkalmazás célja, hogy a végfelhasználók számára gyors és kényelmes hozzáférést biztosítson a szolgáltatásokhoz mobil eszközökön keresztül. Az alkalmazás fejlesztői és demonstrációs környezetben futtatható, valamint az Expo Go alkalmazással tesztelhető.

A felület kialakítása modern, dinamikus és reszponzív, amely biztosítja a magas szintű felhasználói élményt különböző képernyőméreteken is.

## Technológiai háttér

A mobilalkalmazás React Native alapokon készült, és az Expo mobilalkalmazás-fejlesztő keretrendszer 54-es verzióját használja a visszafelé kompatibilitás végett.

### Támogatott platformok

- Android

- iOS

- Web

### Futtatás fejlesztői környezetben

Az első lépés az Expo telepítése az npm install expo paranccsal.

#### Indítási parancsok

npx expo start

Webes indításhoz:

npx expo start --web

vagy

npm run web

## Fő funkciók

A kezdőképernyőről azonnal elérhetők a legfontosabb funkciók:

- Kosár

- Profil

- Bejelentkezés

- Regisztráció

- Ételek megtekintése

## Kosár funkció

A kosár nézet lehetővé teszi a felhasználók számára kiválasztott termékeik kezelését.

### Funkcionalitás

- A kosár aktuális tartalmának megjelenítése

- A teljes összesített ár kiszámítása és megjelenítése

- Üres kosár esetén figyelmeztető üzenet megjelenítése

### Elérhető műveletek

- Egyes elemek eltávolítása

- A teljes kosár kiürítése

# Weboldal

## Áttekintés

A weboldal a rendszer nyilvános felhasználói felülete, amelyet az interneten keresztül érnek el a látogatók.

Célja, hogy kiszolgálja:

- az ételrendelésre vágyó felhasználókat,

- a munkát kereső érdeklődőket,

- a vállalkozói partnereket,

- valamint az általános látogatókat.

A felület dinamikus, modern és felhasználóbarát kialakítású.

# Node.js Backend

## Áttekintés

A backend rendszer a teljes alkalmazás központi kiszolgáló oldali egysége, amely az üzleti logikát, az adatkezelést és az adminisztrációs funkciókat biztosítja.

### Célfelhasználók

- fejlesztők

- rendszergazdák

- technikai üzemeltetők

Főbb komponensek

### Admin Panel

- A rendszer kezelésére és konfigurációjára szolgáló adminisztrációs felület.

### API Dokumentáció

- A backend szolgáltatásaihoz tartozó végpontok részletes leírása, amely segíti a fejlesztői integrációt.

### Dashboard

- Statisztikai és üzleti adatok vizuális megjelenítése.

### Health Monitor

- A rendszer állapotának folyamatos figyelése, teljesítménymutatók és hibajelzések kezelése.

# React Admin Felület

## Áttekintés

A React alapú adminisztrációs felület kifejezetten az adminisztratív feladatokat ellátó felhasználók számára készült.

### Célfelhasználók

- rendszergazdák

- fejlesztők

- bolt- és étteremtulajdonosok

A felület rendkívül gyors, reaktív és modern megjelenésű, amely lehetővé teszi a hatékony munkavégzést.

# WPF Asztali Alkalmazás

## Áttekintés

A WPF alapú asztali alkalmazás azon adminisztratív felhasználók számára készült, akik számítógépen dolgoznak, és stabil, helyi futtatású megoldást igényelnek.

## Célfelhasználók

- rendszergazdák

- fejlesztők

- bolt- és étteremtulajdonosok

## Előnyök

- helyi futtatás

- gyors adatfeldolgozás

- fokozott megbízhatóság

- kevesebb külső autentikációs függőség

Az asztali működés előnye, hogy az adatfeldolgozás lokálisan történik, ezáltal gyorsabb és sok esetben megbízhatóbb élményt biztosít.

## Alkalmazott architektúra: MVVM

A fejlesztés során az MVVM (Model–View–ViewModel) architekturális mintát alkalmaztuk.

### Az MVVM célja

Az adatkezelés, az üzleti logika és a felhasználói felület elkülönítése annak érdekében, hogy a rendszer:

- könnyebben karbantartható legyen,

- újrahasznosítható komponensekből épüljön fel,

- tesztelhető és átlátható maradjon.

Az MVVM célja, hogy elkülönítse az adatokat, az üzleti logikát és a felhasználói felület kezelését, ezzel könnyebben karbantartható, újrahasználható és tesztelhető kódbázist eredményezzen.Ez a minta jól illeszkedik a WPF technológiához, mivel a WPF natívan támogatja az adatközpontú, data binding alapú működést.

Az MVVM (Model–View–ViewModel) architektúra lényege, hogy a felhasználói felületet (View), az üzleti és adatelérési logikát reprezentáló adatmodelleket (Model), valamint a kettő közötti közvetítő réteget (ViewModel) szigorúan elkülönítjük egymástól, így biztosítva az átlátható, tesztelhető és karbantartható kódszerkezetet. A WPF admin alkalmazásban a Model rétegbe szerveztük az adatbázis-entitásokat és az azokhoz kapcsolódó adatkezelési logikát, amelyek a MySQL adatbázissal kommunikálnak. A View pedig kizárólag XAML-ben definiált felhasználói felületből állt, ahol semmilyen üzleti logikát nem helyeztünk el, kizárólag adatkötéseket (data binding) alkalmaztunk.

## Rétegek felépítése

### Model

Az adatbázis-entitások és az adatkezelési logika található ebben a rétegben.
 Feladata a MySQL adatbázissal való kommunikáció.

### View

A felhasználói felület kizárólag XAML nyelven készült.

Jellemzői:

- nincs üzleti logika a nézetben,

- kizárólag megjelenítésért felel,

- data binding alapú működés.

### ViewModel

A View és a Model közötti közvetítő réteg.

Feladata:

- adatok előkészítése a megjelenítéshez,

- felhasználói interakciók kezelése,

- üzleti logikai folyamatok vezérlése.

- Célfelhasználó: Asztali gépeket használó adminok (rendszergazda, fejlesztők, bolt-, és étteremtulajdonosok). Előnye a webes felülethez képest, hogy mivel asztali, ezért nem kell jelszavakat és autentikációt kezelnie és lokálisan történik az adatfeldolgozás, ezért általában jobban megbíznak ebben a felhasználók, mint a webes felületben.

# Tesztelés

A rendszer fejlesztése során kiemelt figyelmet fordítottunk a tesztelhetőségre és a stabil működésre.

### Tesztelési szempontok

- funkcionális tesztelés

- felhasználói felület ellenőrzése

- API végpontok validálása

- platformok közötti kompatibilitás vizsgálata

- hibakezelési folyamatok ellenőrzése

A moduláris felépítés és az architekturális minták alkalmazása lehetővé teszi a jövőbeni bővítést és karbantartást is.

# Összegzés

A projekt egy többplatformos, modern technológiákra épülő rendszer, amely különböző felhasználói igényeket szolgál ki. A mobil, webes, backend és asztali komponensek összehangolt működése biztosítja a teljes körű szolgáltatást és az üzleti folyamatok hatékony kezelését.

# 1.2.1.2 Cél és hatókör

A cél egy olyan szintű alkalmazás elkészítése volt, amelyet már demózni lehet.

- Nem cél, hogy eladjuk a szoftvert.

- Nem cél, hogy valódi használatba állítsuk.

- Nem cél, hogy rövid távon integráljuk más rendszerekbe.

- Ok: A csapat folyamatosan fejlődő technikai tudása és a projekt komplexitása miatt a hangsúlyt a stabil alapfunkciók megvalósítására helyeztük.

# 1.2.1.3 Szerepkörök és jogosultságok

  - adminok (rendszergazda, fejlesztők, bolt-, és étteremtulajdonosok) (ők használják az asztali és webes privát hozzáférésű alkalmazásokat)

  - futárok (számukra külön felület áll rendelkezésre)

  - fejlesztők (hozzáférnek a teljes kódbázishoz)

  - megrendelők, látogatók, hétköznapi felhasználók (számukra egy publikusan elérhető weboldal áll rendelkezésre)

# 1.2.1.4 Fogalomtár

API
 Az alkalmazások közötti kommunikációt biztosító programozási felület. A Royal Delivery rendszerben a Node.js backend API végpontokon keresztül szolgáltat adatokat a különböző felhasználói felületeknek.

Backend
 Az alkalmazás szerveroldali része, amely az üzleti logikát és az adatkezelést végzi. A projektben Node.js alapú backend kezeli az API hívásokat és az adatbázis kommunikációt.

Frontend
 A felhasználók által közvetlenül használt felhasználói felület. A rendszerben Vue és React keretrendszerekkel készített webes felületek, valamint egy WPF asztali alkalmazás található.

Adatbázis
 A rendszer adatait tároló struktúra. A projektben PostgreSQL, MySQL és SQLite adatbázisok biztosítják az adatokat.

Admin felület
 Olyan felhasználói felület, amely az adminisztrátorok számára biztosít lehetőséget az adatok kezelésére, módosítására és ellenőrzésére.

MVVM architektúra
 A Model–View–ViewModel architektúra egy olyan szoftvertervezési minta, amely elkülöníti az adatkezelést, az üzleti logikát és a felhasználói felületet.

# 1.2.1.5 Adatmodell áttekintés (logikai, egyszerű)

A rendszer adatmodellje az ételrendelési folyamat fő szereplőit és azok kapcsolatait írja le. A legfontosabb entitások közé tartoznak a felhasználók, éttermek, boltok, ételek, rendelések, rendelési egységek és futárok.

Egy étterem több ételt kínálhat, amelyeket a felhasználók rendelhetnek meg. Egy rendelés egy vagy több ételt tartalmazhat, és egy futárhoz kerül kiosztásra, aki kiszállítja azt a megrendelőnek.

Az adatmodell célja, hogy biztosítsa az adatok konzisztens és strukturált tárolását, valamint támogassa az alkalmazás működéséhez szükséges lekérdezéseket.

# 1.2.1.6 Üzleti szabályok

A rendszer működését különböző üzleti szabályok határozzák meg.

Egy rendelés csak akkor hozható létre, ha a kiválasztott étterem aktív, és az adott étel elérhető. A rendelés állapota a folyamat során több lépésen megy keresztül, létrehozva, feldolgozás alatt, kiszállítás alatt, teljesítve.

Az adminisztrátorok jogosultak új éttermek és ételek létrehozására, valamint a meglévő adatok módosítására. A rendszer célja, hogy biztosítsa a rendelések nyomon követhetőségét és az adatok következetes kezelését.

# 1.2.1.7 Funkcionális követelmények

A rendszernek az alábbi fő funkciókat kell biztosítania:

- Éttermek és ételek listázása a felhasználói felületen

- Új rendelések létrehozása és kezelése

- Adminisztrátori felületen adatok létrehozása, módosítása és törlése

- API végpontok biztosítása az alkalmazások közötti kommunikációhoz

- A rendszer állapotának monitorozása (health monitor, dashboard)

A funkcionális követelmények célja, hogy a rendszer képes legyen a rendelési folyamat teljes kezelésére a felhasználói felületeken keresztül.

# 1.2.1.8 Nem-funkcionális követelmények

A rendszer fejlesztése során fontos szempont volt a kód minősége, a karbantarthatóság és a modern technológiák használata.

Az alkalmazásnak stabilan kell működnie különböző környezetekben, és biztosítania kell az adatok megbízható tárolását az adatbázisokban. A felhasználói felületeknek reszponzívnek és könnyen használhatónak kell lenniük.

A rendszer architektúrája moduláris felépítésű, amely lehetővé teszi a komponensek későbbi bővítését vagy módosítását.

# 1.2.1.9 Definition of Done (DoD) – v1

A Royal Delivery szoftverkomplexum akkor tekinthető elkészültnek és beadásra alkalmasnak, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

- A rendszer fő komponensei (Node.js backend, Vue felhasználói felület, React admin felület, WPF admin alkalmazás) működőképes állapotban vannak.
A backend API végpontok elérhetők, és képesek kommunikálni az adatbázissal.

- Az adatbázis struktúrája létrehozható, és a rendszer képes az adatok olvasására és módosítására.

- A fő funkciók (adatok megjelenítése, alapvető CRUD műveletek, adminisztrációs feladatok) demonstrálható módon működnek.

- Az alkalmazás telepítése és indítása a dokumentáció alapján reprodukálható.

- A rendszer legalább demó szinten használható, és bemutatható a vizsgabizottság számára.

- A projekt dokumentációja elkészült, és tartalmazza a rendszer működésének, architektúrájának és használatának leírását.

A fenti feltételek teljesülése esetén a Royal Delivery projekt a fejlesztőcsapat megítélése szerint bemutatható és vizsgára alkalmas állapotban van.

# Elért eredmények

Elkészítettük a saját webshopunk webes, desktop és mobil felületét. A felületeken megjelennek az adatok adatbázisból. A mobil kliens app használható rendelések leadására, míg a futár app a futárok munkáját segíti.

# Jövőbeli tervek a projekt továbbtervezésével kapcsolatban

Célunk, hogy az alkalmazást globalizáljuk, hogy több nyelven is elérhető legyen, legalább angolul és magyarul.

## Záró értékelés

- A projekt fejlesztése során sikerült egy komplex, többplatformos alkalmazásrendszert létrehozni, amely különböző technológiák együttműködésére épül.

- A munka során nem csupán technikai tudásunk fejlődött, hanem tapasztalatot szereztünk a csapatmunkában, a rendszertervezésben és a projektmenedzsmentben is.

- A Royal Delivery nem csupán egy vizsgaprojekt, hanem egy olyan szakmai mérföldkő, amely jól reprezentálja a csapat fejlődését, elkötelezettségét és gyakorlati tudását a modern szoftverfejlesztés területén.

## Mesterséges intelligencia használata a pályamunka elkészítése során

A projekt fejlesztése során több mesterséges intelligencia alapú eszközt is használtunk, amelyek különböző feladatok támogatására szolgáltak, elsősorban kiegészítő jelleggel, a fejlesztői munka hatékonyságának növelése érdekében. A Claude AI modellt elsősorban kódgenerálásra, komponensek és feature-ök felépítésének segítésére használtuk, főleg a frontend és backend komponensek és feature-ök gyors demózhatósága végett. A Google Gemini-t kreatív ötletelésre, UI/UX koncepciók és rendszertervezési irányok kidolgozására alkalmaztuk. A ChatGPT-t általános fejlesztési problémák megoldására, hibakeresésre, magyarázatokra és mindennapi fejlesztési feladatok támogatására használtuk. A Visual Studio Code környezetben a GitHub Copilot ingyenes (alap) verzióját kódjavaslatokra és gyors kiegészítésekre használtuk. Emellett egyes csapattagok a WindSurf nevű, mesterséges intelligenciára épülő fejlesztői környezetet is használták, amely VS Code bővítményként használható. Az AI-eszközök használata nem helyettesítette a fejlesztői munkát, hanem annak támogatását szolgálta, és minden esetben emberi ellenőrzéssel és javítással együtt történt. Az AI felhasználásának mennyisége projektfázisonként változó volt, de összességében kiegészítő szerepet töltött be a teljes fejlesztési folyamatban.

# A projekt korábbi bemutatása

A projekt kizárólag a vizsgaremekhez készült és még nem lett bemutatva sehol sem.

# IRODALOMJEGYZÉK

- Wolt. Hivatalos weboldal. Elérhető: https://wolt.com/hu/hun (letöltve: 2026.04.30.)

- Foodora. Hivatalos weboldal. Elérhető: https://www.foodora.hu/ (letöltve: 2026.04.30.)

- Bolt Food. Hivatalos weboldal. Elérhető: https://food.bolt.eu/hu-HU/ (letöltve: 2026.04.30.)

- Deliveo. Hivatalos weboldal. Elérhető: https://www.deliveo.eu/ (letöltve: 2026.04.30.)

- Uber Eats. Hivatalos weboldal. Elérhető: https://www.ubereats.com/ (letöltve: 2026.04.30.)

- DoorDash. Hivatalos weboldal. Elérhető: https://www.doordash.com/ (letöltve: 2026.04.30.)

- Supabase. Hivatalos dokumentáció. Elérhető: https://supabase.com/docs (letöltve: 2026.04.30.)

- Node.js. Hivatalos dokumentáció. Elérhető: https://nodejs.org/ (letöltve: 2026.04.30.)

- React. Hivatalos dokumentáció. Elérhető: https://react.dev/ (letöltve: 2026.04.30.)

- Vue.js. Hivatalos dokumentáció. Elérhető: https://vuejs.org/ (letöltve: 2026.04.30.)

- Expo. Hivatalos dokumentáció. Elérhető: https://expo.dev/ (letöltve: 2026.04.30.)

- Microsoft. Windows Presentation Foundation dokumentáció. Elérhető: https://learn.microsoft.com/ (letöltve: 2026.04.30.)

# MELLÉKLETEK